### APSTIPRINĀTS

Rucavas novada domes Iepirkumu komisijas

2018.gada 17.maija sēdē

 Protokols Nr.1-RND/2018/10

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

**NOLIKUMS**

(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS RND/2018/10)

"Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu"

Rucavas novads

 2018

**1. SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU**

|  |
| --- |
| * 1. **Pasūtītājs**
 |
| Rucavas novada domeReģistrācijas Nr. 90000059230“Pagastmāja”, Rucava pagasts, Rucavas novads, LV-3477 |
| * 1. **Iepirkuma priekšmets**
 |
| Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu |
| * 1. **CPV kods**
 |
|  50230000-6 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām) |
| * 1. **Līguma izpildes laiks, vieta**
 |
| 1.4.1.Izpildes laiks **90** (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža.1.4.2. Izpildes vieta Rucavas novada Rucavas pagastā un Dunikas pagastā. |
| * 1. **Piemērojamā iepirkuma metode:**
 |
|  Iepirkums tiek veikts, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem. |
| * 1. **Kontaktpersonas**
 |
| Kontaktpersona **par iepirkumu**: Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Ingrīda Klane, e-pasts: ingrida.klane@rucava.lv, tālr. 22001750. Kontaktpersona **par tehnisko specifikāciju**: Rucavas novada domes izpilddirektors Edgars Bertrams tālr.26143329, e-pasts edgars.bertrams@rucava.lv |
| * 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš**
 |
| * + 1. Piedāvājumi iesniedzami Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, Kancelejā **līdz 2018.gada 15.jūnijam, pulksten 10:00.**

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena – no 08:00 – 17:00, pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30;Ceturtdiena - no 08:00 – 18:00, pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30;Piektdiena – no 08:00 – 13:00, bez pusdienas pārtraukuma. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.1.8.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), piegādātājs ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.1.8.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Komisija saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. |
| * 1. **Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks**
 |
| 1.9.1. Piedāvājumu atvēršana notiek Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.1.9.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. |
| **1.10 . Iepirkuma procedūras dokumenti** |
| Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta **tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes** mājas lapā [www.rucava.lv](http://www.rucava.lv), sadaļā “Rucavas novads”, apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi” (<http://www.rucava.lv/index.php/pub-iepirkumi>)  |
| **1.11. Papildu informācija** |
| 1.11.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma(<http://www.rucava.lv/index.php/pub-iepirkumi>). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.1.11.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.1.11.3. Komisija papildu informāciju nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. |

**2. SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
| **2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:** |
| Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu, veicot bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju, un selektīvo virsmas apstrādi, atbilstoši Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3.pielikums) noteiktajām minimālajām prasībām. |
| Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.  |
| Darbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem). |
| **2.2. Citi noteikumi:** Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. |
| **2.3 Līguma izpildes termiņš:****60 (sešdesmit)** kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.  |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **3. SADAĻA****PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība:** | **Iesniedzamais dokuments:** |
| **3.1.** **Pretendents** ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. **Piegādātājs** var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. |  **a)** Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums),**b)** Tehniskā specifikācija (pēc formas – nolikuma 3.pielikums),**b)** Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 2.pielikums). |
| **3.2.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.  | 1. Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.
 |
| **3.3.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. |
| **3.4.** Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| **3.5.** Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.6.punkts un 3.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |
| **3.6.** Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. |  Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību. |
| **3.7.** Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu. | **a)**Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (<https://www.eis.gov.lv/>). **b)**Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajā datu bāzē mājaslapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv).  **c)**Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). |
| **3.8.**Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. | Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 5.pielikums), kur pretendents norāda: **a)** vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (*sniedz informāciju par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem*), **b)** citus līguma izpildei nepieciešamos resursus. |
| **3.9.**  Pretendentam iepriekšējo 3 (*trīs)* gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 *(divu)* līdzīgu\*līgumu ar abu līgumu kopējo līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 30 000,00 (*trīsdesmit* *tūkstoši euro*) bez PVN, savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē. Par abiem līgumiem ir saņemamas pozitīvas atsauksmes no attiecīgo darbu pasūtītājiem. | Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums).  |
| *\*Par līdzīgu līgumu Komisija atzīs**autoceļu, vai to posmu, ar melno segumu uzturēšanas, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanu par abu līgumu kopējo līgumcenu vismaz 30000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi), bez PVN* |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |
|  |
| **4. SADAĻA****PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS**

|  |
| --- |
| 4.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā **saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu**, kas tiek noteikts saskaņā ar nolikuma 6.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, to īpatsvariem unnoteikšanas kārtību. |
| 4.2. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš iegūst visaugstāko galīgo vērtējumu (kopējo punktu skaitu), kā arī atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. |
| 4.3. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā, slēgtās aploksnēs, ievietojot pretendentu nosaukumus. |

  |
|   |
|  |
|  |
|   |

**5. SADAĻA**

**PIELIKUMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.pielikums** | Pieteikums dalībai iepirkumā forma  |
| **2.pielikums** | Finanšu piedāvājums forma |
| **3.pielikums** | Tehniskā specifikācija forma |
| **4.pielikums** | Informācijas par iepriekšējo pieredzi forma |
| **5.pielikums** | Informācijas par līguma izpildi forma |
| **6.pielikums** | Vērtēšanas kritēriji |
| **7.pielikums** | Prasības piedāvājumu noformēšanai |
| **8.pielikums****9.pielikums****10.pielikums** | Vērtēšanas nosacījumi Līguma projektsDefektu akti |
|  |   |
|  |  |

Iepirkums RND/2018/10

**nolikuma 1.pielikums**

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Sabiedrības nosaukums* | *reģistrācijas numurs* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas |
|  | *pārstāvības pamats*  | *Amats,* *vārds un uzvārds* |

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu”, (identifikācijas numurs RND/2018/10).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam [[1]](#footnote-1) |

Apliecinu, ka:

* Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos ceļu uzturēšanas darbus;
* Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;
* esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta nosacījumiem;
* šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
* visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Datums |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Iepirkuma RND/2018/10**nolikuma 2.pielikums** |

**finanšu piedāvājums**

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu”, (identifikācijas numurs RND/2018/10) minētos darbus, saskaņā ar nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Darba nosaukums | Vienības mērvienība | Vienības cenaEUR bez PVN | PVNEUR | Vienības cena EUR ar PVN |
| 1. | Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju | *m2 (kvadrāt-metri)* | \* |  |  |
| 2. | Vienkārtas selektīvā virsmas apstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju | m2 (kvadrāt- metri) | \* |  |  |
| 3. | Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju | m2 (kvadrāt- metri) | \* |  |  |

- vienības cena rakstāma ar diviem cipariem aiz komata,

- \* piedāvājuma kritērijs, kas tiek vērtēts saskaņā ar 6.pielikumu.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka uzņēmumam, kā arī piesaistītajiem speciālistiem un apakšuzņēmējiem, ir nepieciešamās speciālās atļaujas nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un Līguma projektā.

Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem (tajā skaitā ar Līguma projektu), piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma RND/2018/10

**nolikuma 3.pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Pakalpojums ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un piegādi, ceļu seguma sagatavošanu vietās, kur paredzēta seguma uzturēšanas darbu veikšana: asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju vai selektīvā virsmas apstrāde, atbilstoši defektu aktu uzmērījumiem (nolikuma 10.Pielikums). Pirms izpildes Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju attiecīgu ikdienas darbu veikšanas vietu (ceļa posmu) un apjomu.
2. Pretendents pakalpojumu veic ar saviem resursiem un tehnisko nodrošinājumu.
3. Pasūtītāja maksimālā noteiktā finansējuma summa pakalpojuma veikšanai – EUR 17000,00 bez PVN, kuras izmantošanai Pasūtītājs nosaka sekojošu darbu izpildes kārtību: pirmkārt, summas ietvaros tiek veikta asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana Pasūtītāja norādītajos ceļa posmos, tad - selektīvā virsmas apstrāde, līdz tiek sasniegts Pasūtītāja noteiktais finansējuma apmērs.
4. Ceļu uzturēšanas darbi veicami, atbilstoši “Rucavas novada domes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas” (turpmāk - autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi) 5. sadaļai, 5.1.2.punktam un 5.1.5.punktam, skat.:

<http://www.rucava.lv/images/dok/dokumenti/Autocelu-uzturesanas-teh-spec-RND.pdf>

1. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi, 5.1.2.punkts- bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju. **Mērķis:** Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.
2. Minimālās prasības, kas izpildāmas, veicot bedrīšu aizpildīšanu: darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana, bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību, bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju, šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē, šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju, aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu un darba vietas sakopšana, darbu pabeidzot.
3. Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi, 5.1.5.punkts- selektīvā virsmas apstrāde, izmantojot vienkārtas vai divkārtu selektīvo virsmas apstrādi (atkarībā no Pasūtītāja pieprasījuma).

**Mērķis:** Ceļa seguma virsmas raupjuma atjaunošana, seklu (≤ 2 cm) bedrīšu remontam un ceļa segas plaisu tīkla nosegšanai lokālos apgabalos, nodrošinot asfalta seguma ūdensnecaurlaidību un uzlabojot tā saķeres koeficientu.

1. Minimālais darbu apraksts, veicot selektīvo virsmas apstrādi:
* Nepieciešamo materiālu sagatavošana un piegāde, pamatnes sagatavošana – virsmas attīrīšana, selektīvās virsmas apstrādes darbu izpilde. Seguma virsma pirms saistvielas izliešanas jānotīra, – tai jābūt tīrai no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem. Seguma virsma var būt mitra, bet uz tās nedrīkst atrasties brīvs ūdens. Nepieciešamības gadījumā virsma jāžāvē.
* Darbi izpildāmi beznokrišņu periodā laikā no 1. maija līdz 1. septembrim, kad gaisa temperatūra nav zemāka par +10 0C un nav augstāka par +30 0C. Darbs nav uzsākams, ja paredzams lietus.
* Nav pieļaujama satiksmes kustība darba joslā darba izpildes laikā.
1. Darba drošība: Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.
2. Satiksmes drošība: Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu ceļu seguma uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma RND/2018/10

**nolikuma 4.pielikums**

**INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI**

**PRETENDENTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Darbu izpildes nodošana Pasūtītājam: gads, datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Darbu izpildes nodošana Pasūtītājam: gads, datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |

Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.9.punktā noteiktajam.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

Iepirkuma RND/2018/10

**nolikuma 5.pielikums**

**INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI**

Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt, atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

**ĢENERĀLUZŅĒMĒJS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |

**APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)[[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |

*(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |

 *(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [[3]](#footnote-3)*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

 Iepirkums RND 2018/10

 **nolikuma 6.pielikums**

**Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, to īpatsvars un noteikšanas kārtība**

**Piedāvājuma izvēles kritērijs:** Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu **(A+B+C)**.

 **Vērtēšanas kritērija algoritms:** Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājumstiek noteikts saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem un to īpatsvariem, (skat.1.tabulu), ņemot vērā Finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) iesniegtās vienību cenas.

1.tabula

|   | *Kritēriji*  | *Kritēriju īpatsvars*  | *Kritēriju skaitliskā vērtējuma diapazons (punkti)* |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju -Vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs) EUR bez PVN | 40 | 0-40 |
| **B** | Vienkārtas selektīvā virsmas apstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikācijuVienības cena 1m2 (kvadrātmetrs) EUR bez PVN | 40 | 0-40 |
| **C** | Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikācijuVienības cena 1m2 (kvadrātmetrs) EUR bez PVN | 20 | 0-20 |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100% | Līdz 100 |

Piedāvājuma cenas punkti (kopējie punkti) tiek aprēķināti pēc formulas **(A+B+C),** aiz komata ņemot divus ciparus.

Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulām:

***A -*** Piedāvājuma cenas punkti

**A = 40 x (Ax: Ay),** kur

A – Pretendenta iegūtais punktu skaits;

40 – 1.tabulā noteiktais maksimālais punktu skaits vienības cenai;

Ax – lētākā piedāvājuma cena, ***(EUR/m2),*** *atbilstoši Pretendentu Finanšu piedāvājumos (nolikuma 2.pielikums) piedāvātajai vienības cenai par 1m2 (kvadrātmetra) materiāla - asfalta (melnā)* *seguma bedrīšu aizpildīšanai ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju;*

Ay – vērtējamā piedāvājuma cena, ***(EUR/1 m2),*** *atbilstoši katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) piedāvātajai vienības cenai par 1m2 (kvadrātmetra) materiāla - asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšanai ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju.*

***B -*** Piedāvājuma cenas punkti vienkārtas ***s***elektīvai virsmas apstrādei

**B = 40 x (Bx : By), kur**

B – Pretendenta iegūtais punktu skaits;

40 – 1.tabulā noteiktais maksimālais punktu skaits;

Bx – lētākā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši Pretendentu Finanšu piedāvājumos (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1m2 (kvadrātmetra) vienkārtas selektīvās virsmas apstrādi;*

By – vērtējamā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1 m2 (kvadrātmetra) vienkārtas selektīvās virsmas apstrādi.*

**C *-*** Piedāvājuma cenas punkti divkārtu ***s***elektīvai virsmas apstrādei

**C = 20 x (Cx : Cy), kur**

C – Pretendenta iegūtais punktu skaits;

20 – 1.tabulā noteiktais maksimālais punktu skaits;

Cx – lētākā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši Pretendentu Finanšu piedāvājumos (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1m2 (kvadrātmetra) divkārtu selektīvās virsmas apstrādi;*

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1 m2 (kvadrātmetra) divkārtu selektīvās virsmas apstrādi.*

**Kopējais punktu skaits katram piedāvājumam tiks noteikts, saskaitot katra pretendenta iegūtos punktus, izmantojot šādu formulu: (A+B+C)**

**Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 100.** Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (kopējo punktu skaitu).

Iepirkuma RND/2018/10

 **nolikuma 7.pielikums**

**PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI**

|  |
| --- |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (*vienā*) oriģinālā drukātā eksemplārā.
 |
| 1. Piedāvājumā jāiekļauj nolikuma 3.sadaļā noteiktie dokumenti.
 |
| 1. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam.
 |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesaiņo slēgtā aploksnē, kas adresēta:
 |
|  *Saņēmējs:*Rucavas novada domes Iepirkumu komisijai"Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477**Piedāvājums iepirkumam“Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu”** **(identifikācijas numurs RND/2018/10)** Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!*Iesniedzējs:****<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>******<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs>*** |
|  |
| 1. Pretendents drīkst iesniegt **tikai vienu piedāvājuma variantu**. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
 |
| 1. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.
 |
| 1. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām *euro* (EUR), noapaļojot līdz 2 (*diviem*) cipariem aiz komata.
 |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā[[4]](#footnote-4).
 |
| 1. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam oriģinālajam dokumentam
 |
| 1. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.
 |
| 1. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu atvasinājumi[[5]](#footnote-5).
 |
| 1. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 |
| 1. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var iesniegt, sākot ar iepirkuma procedūras izziņošanas dienu nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
 |
| 1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
 |
| 1. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.
 |
| 1. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD)[[6]](#footnote-6) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  |
| 1. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
 |
| 1. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
 |

Iepirkuma RND/2018/10

**nolikuma 8.pielikums**

**VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI**

|  |
| --- |
| 1. Iepirkuma procedūru veic ar Rucavas novada domes 2018. gada 2.maija lēmumu “Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāva grozīšanu”, apstiprināta Rucavas novada domes sēdē, protokols Nr.9;4 un 2018.gada un 2018.gada 10.maija Iepirkumu komisijas sēdē, Protokols Nr.1, Iepirkumu komisija (*Nolikumā arī – Komisija*).
 |
| 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
 |
| 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
 |
| 1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.
 |
| 1. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
 |
| 1. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
 |
| 1. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.
 |
| 1. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
 |
| 1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.
 |
| 1. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
 |
| 1. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
 |
| 1. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
 |
| 1. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā.
 |
| 1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajai un desmitajai daļai.
 |
| 1. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto pasta adresi, ierakstītā vēstulē.
 |

Iepirkuma RND 2018/10

**nolikuma 9.pielikums**

 LĪGUMA PROJEKTS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Rucavā, 2018.gada \_\_\_\_.

 **Rucavas novada pašvaldība**, reģ.Nr. 90000059230, “Pagastmāja”, Rucavas pag., Rucavas nov., tās priekšsēdētāja Jāņa Veita personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” un Rucavas novada domes 2009.gada 17.julija saistošo noteikumu Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses

un\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,tās\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kura rīkojas saskaņā ar uzņēmuma Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs, kopā un atsevišķi tekstā saukti Puses/Puse), pamatojoties uz iepirkumu “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RND/2018/10) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
	1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas šajā Līgumā paredzētajos termiņos un kārtībā sniegt Pasūtītājam pakalpojumu, veicot Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbus ceļiem ar asfalta (melno) segumu - bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju vai selektīvo virsmas apstrādi Rucavas novada Rucavas pagastā un Dunikas pagastā saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegto Finanšu piedāvājumu (līguma 2.pielikums) un Tehnisko specifikāciju (līguma 1.pielikums) (turpmāk tekstā – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
	2. Darbi paredzēti Rucavas novada Rucavas pagastā, aptuvens nepieciešamo Darbu apjomsasfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšanai – 274 m2**,** selektīvāvirsmas apstrāde – 5780 m2, un Dunikas pagastā Darbu aptuvenais apjomsasfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšanai – 100 m2**,** selektīvāvirsmas apstrāde – 2950 m2. Pasūtītāja sastādītajos Defektu aktos (līguma 3.pielikums) noteiktajam Darbu apjomam ir informējošs raksturs par nepieciešamajiem Darbiem, tas nav saistošs Izpildītājam.
	3. Izpildītājs Darbus veic, ievērojot sekojošu Darbu izpildes secību:
		1. Pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, tiek veikti paredzētie asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšanas darbi;
		2. Tad, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, tiek veikti paredzētie virsmas apstrādes darbi, līdz 3.1.punktā norādītās līguma summas sasniegšanai.
	4. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar veicamajiem Darbiem, aptuveno darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām. Izpildītājs apliecina, ka līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir realizējami un, ka Finanšu piedāvājuma vienību cenās (līguma 2.pielikums) ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

1.5. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteikto Darbu veikšanai.

1.6. Darbu uzsākšana jāsaskaņo ar līguma 8.1.punktā norādīto Pasūtītāja pārstāvi.

1. **DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**
	1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos saistošos normatīvos aktus.

2.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu Darbu veikšanas laikā.

2.3. Pagaidu ceļa zīmēm, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai Latvijas Republikā vai ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un, ja Puses par to vienojušās rakstveidā.

2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.6. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

2.7. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

2.8. Pasūtītājs Darbu izpildes pārraudzībai ieceļ pārstāvi. Pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar līgumā noteikto Darbu izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

2.9. Izpildītājs, uzsākot Darbus, ieceļ līdz Darbu beigām atbildīgo personu.

* 1. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir profesionāli speciālisti, kuri veiks Darbus.
1. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
	1. Maksimālā Līguma summa, par kādu Pasūtītājs var uzdot Izpildītājam veikt Darbu izpildi ir **17000,00 EUR** (septiņpadsmit tūkstoši euro 00 euro centi), bez PVN.
	2. Darbu izpildes samaksa tiek veikta, atbilstoši Izpildītāja piedāvātajām vienību cenām (Finanšu piedāvājums 2.pielikums): asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju- vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs) \_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN, vienkārtas **s**elektīvā virsmas apstrāde - vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs)\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN un divkārtu **s**elektīvā virsmas apstrāde - vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs)\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
	3. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.5. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam pēc faktiski paveiktā Darbu apjoma. Pasūtītājs veic tikai tāda Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda Pasūtītāja pārstāvim izpildītos darbus reāli dabā.

3.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. Defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem.

3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

**4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI**

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad līgumu paraksta līguma teksta sākumā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji.

4.2. Darbu izpildes termiņš no līguma parakstīšanas brīža ir **90 kalendārās dienas**, vai līdz brīdim, kad Izpildītājsveicis Darbu Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas apmērā, ņemot vērā, kurš no apstākļiem iestājies pirmais.

4.3. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā līguma noteikumiem.

**5. PUŠU ATBILDĪBA**

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies trešajām pusēm Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.2. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

5.3. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

5.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

5.5. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

5.6. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž līgumu.

5.7. Ja Izpildītājs Darbu izpildē piesaista apakšuzņēmējus, tad Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

1. **LĪGUMA IZBEIGŠANA un GROZĪŠANA**

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 10 (desmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

* + 1. Ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
		2. Ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, darba atļaujas.

6.2. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam līguma 3.4.punktā noteiktās maksājuma saistības un ja maksājumu kavēšanas termiņš ir ilgāks par 10 (desmit) dienām.

6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, ņemot vērā šī līguma 3.4. un 3.5. punktā minētos nosacījumus.

6.4. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.1.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas bez PVN.

6.5. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.2.punktā minētajā gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās bez PVN.

6.6. Nav pieļaujami grozījumi attiecībā uz veicamo Darbu cenām, līguma summu un Darbu izpildes termiņiem.

6.7. Līgums var tikt izbeigts, abām pusēm rakstiski vienojoties.

1. **STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**

7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav

iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

7.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

7.3. Visi līguma pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

1. **PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA**
	1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir: Komunālas daļas vadītājs Edgars Riežnieks, tālr.28373224, un Dunikas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vidējais, tālr.27050269, epasts: dunika@rucava.lv.
	2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: \_\_\_\_\_\_\_\_ tālr\_\_\_\_\_\_\_: e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_ .
	3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
	4. Līguma 8.1. un 8.2.punktā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar līguma izpildi un kuriem saskaņā ar līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.
	5. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
	6. Iepirkuma nolikums, Izpildītāja iesniegtais piedāvājums un Līguma pielikumi ir šā Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

9.6. Līgumam ir pieci pielikumi:

 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz lpp;

 2.pielikums – Izpildītāja Finanšu piedāvājums   uz lpp;

 3.pielikums- Pasūtītāja sastādītie Defektu akti uz lpp;

 4.pielikums – Nodošanas-pieņemšanas akts uz lpp;

 5.pielikums - Pielikums nodošanas – pieņemšanas aktam uz lpp.

1. **Pušu juridiskās adreses un rekvizīti**

|  |  |
| --- | --- |
| Rucavas novada dome Reģ.nr.90000059230Juridiskā adrese: ‘’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas novads, LV-3477Tālr.634 67054, fax 634 61186e-pasts: dome@rucava.lvBanka: Bankas kods: Norēķinu konts: Priekšsēdētājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Veits | Reģ.nr.Juridiskā adrese:LV-Tālr. / fax e-pasts Banka:Bankas kods Norēķinu konts: Izpildītājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **Līguma 4.pielikums**

**2018.gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_**

**NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS**

Rucavā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Gads)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Mēnesis)*

 **Rucavas novada domes**, reģistrācijas Nr.90000059230, juridiskā adrese: ‘’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas novads, LV-3477, pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk tekstā – (**Pircējs**) no vienas puses un

  **Uzņēmuma nosaukums, Reģ. Nr.,** tā *(pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)* personā, turpmāk tekstā – (Izpildītājs), no otras puses, sastāda aktu par sekojošo:

Izpildītājs ir sniedzis Pasūtītājam sekojošu pakalpojumu, apjoms *(skaitlis) t (tonna) un m2 (kvadrātmetri),*

 Rucavas novadā

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju *m2 (kvadrātmetri)* | Vienkārtas selektīvā virsmas apstrāde *m2 (kvadrātmetri)* | Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde *m2 (kvadrātmetri)* |
|  |  |  |

Nevienai no pusēm pretenziju un iebildumu par pakalpojuma sniegšanu un saņemšanu nav.

**PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVIS IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVIS**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts, atšifrējums Paraksts, atšifrējums**

**Līguma 5. Pielikums Pielikums nodošanas – pieņemšanas aktam**

Rucavā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( *Gads)* *\_\_\_\_\_\_\_(Mēnesis)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Datums | Autoceļa nosaukums | Autoceļa garums (km) | Darba kilometrs(no -līdz) | Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju  *m2 (kvadrātmetri)* | Vienkartas selektīvā virsmas apstrāde m2 (kvadrāt- metri) | Divkartu selektīvā virsmas apstrāde m2 (kvadrāt- metri) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVIS IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVIS**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Paraksts, atšifrējums Paraksts, atšifrējums**

1. Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-3)
4. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=10127>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” , skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=219491>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>) [↑](#footnote-ref-6)