### APSTIPRINĀTS

Rucavas novada domes Iepirkumu komisijas

2018.gada 28.augusta sēdē

Protokols Nr.1-RND 2018/15

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

**“Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas pagastā”**

**NOLIKUMS**

(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS RND 2018/15)

Rucavas novads

2018

**1. SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU**

|  |
| --- |
| * 1. **Pasūtītājs** |
| Rucavas novada dome  Reģistrācijas Nr. 90000059230  “Pagastmāja”, Rucava pagasts, Rucavas novads, LV-3477 |
| * 1. **Iepirkuma priekšmets** |
| Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana, un stāvlaukuma izbūve Rucavas novada Rucavas pagastā saskaņā ar SIA “T3”, Reģistrācijas Nr.40003642567, izstrādāto Paskaidrojuma rakstu būvniecības iecerei “Teritorijas labiekārtojumam – Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtojums”, pasūtījuma Nr.2018/2.3.27.2, un nolikuma prasībām. (Nolikuma 9.pielikums). |
| * 1. **CPV kods** |
| **CPV kods – 45220000-5** (Inženiertehniskie un celtniecības darbi) |
| * 1. **Projekts** |
| *Iepirkums tiek veikts Latvijas vides aizsardzības fonda Projekta Nr. 1-08/81/2018 “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” ietvaros.* |
| * 1. **Līguma izpildes laiks, vieta, informācija par objekta apskati** |
| * + 1. Plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentam jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par ***150*** *(viens simts piecdesmit)* kalendārajām dienām no līguma noslēgšanas brīža.     2. Būvdarbu izpildes vieta: “Svētavots” Rucavas pagasts, Rucavas novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 64840090075.     3. Par objekta apskati var vienoties, zvanot Attīstības nodaļas vadītājai Raimondai Ābelītei, tel. 29799081, e-pasts: raimonda.abelite@rucava.lv. |
| * 1. **Iepirkuma procedūra** |
| Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem. |
| * 1. **Kontaktpersonas** |
| Kontaktpersona par iepirkumu: Rucavas novada domes iepirkumu speciāliste Ingrīda Klane, e-pasts: [ingrida.klane@rucava.lv](mailto:ingrida.klane@rucava.lv), tālr. 22001750.  Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Raimonda Ābelīte - Attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 29799081, e-pasts [raimonda.abelite@rucava.lv](mailto:raimonda.abelite@rucava.lv) . |
| * 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:** |
| * + 1. Piedāvājumi iesniedzami Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, Kancelejā **līdz 2018.gada 13.septembrim pulksten 10:00.**   Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena – no 08:00 – 17:00, pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30;  Ceturtdiena - no 08:00 – 18:00, pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30;  Piektdiena – no 08:00 – 13:00, bez pusdienas pārtraukuma.  Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.  1.8.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), piegādātājs ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.  1.8.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Komisija saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. |
| * 1. **Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks** |
| 1.9.1. Piedāvājumu atvēršana notiek Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  1.9.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. |
| **1.10 . Iepirkuma procedūras dokumenti** |
| Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta **tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes** mājas lapā [www.rucava.lv](http://www.rucava.lv), sadaļā “Rucavas novads”, apakšsadaļā “Publiskie iepirkumi” (<http://www.rucava.lv/index.php/pub-iepirkumi>) |
| **1.11. Papildu informācija** |
| 1.11.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā pie nolikuma(<http://www.rucava.lv/index.php/pub-iepirkumi>). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  1.11.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  1.11.3. Komisija papildu informāciju nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. |

**2. SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

|  |
| --- |
| **2.1. Tehniskais apraksts:** |
| Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošanas un stāvlaukuma izbūves darbi Rucavas novada Rucavas pagastā saskaņā ar SIA “T3”, Reģistrācijas Nr.40003642567, izstrādāto Paskaidrojuma rakstu būvniecības iecerei “Teritorijas labiekārtojums”, pasūtījuma Nr.2018/2.3.27.2, un nolikuma prasībām. |
| **2.2. Galvenie darbi:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Nr.p.**  **k.** | **Darba vai materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | |  | **Zemes darbi** |  |  | | 1. | Grunts izstrādāšana ar mini ekskavatoru | m3 | 3,50 | | 2. | Balstu caurumu urbšana 900 – 1200mm dziļumā | gab. | 22,00 | | 3. | Melnzemes un grunts noņemšana zem stāvlaukuma 250mm biezumā | m2 | 132,00 | |  | **Stāvlaukuma izbūves darbi** |  |  | | 4. | Šķembas (fr.0 – 32) 100mm biezumā | m2 | 132,00 | | 5. | Drenējošas smilts ar filtrāciju >1m/dienn. 150mm | m2 | 132,00 | | 6. | Imprignētu pusbaļķu stāvvietu sadalošie elementi D=100mm; L=4m izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 4 | | 7. | Imprignētu baļķu uz balstiem stāvvietu norobežojošie elementi D=200mm; L=4.5m izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 4 | |  | **Laipa** |  |  | | 8. | Impregnēti koka gūlšņi 150x150mm | m3 | 2,00 | | 9. | Šķembas zem gūlšņiem (fr.0 - 32) 50mm biezumā | m3 | 1,40 | | 10. | Klāja sijas 100x70mm | m3 | 1,80 | |  | **Skatu laukums** |  |  | | 11. | Impregnēti apaļkoka stabi (d 150-200) L 4.5m-2.5m | gab. | 22,00 | | 12. | Impregnēti atgāžņi (d 150-200) | m3 | 0,60 | | 13. | Imprignētas pasijas 250x70mm | m3 | 1,10 | | 14. | Imprignētas klāja sijas 200x70mm | m3 | 3,20 | | 15. | Margu brusas 70 x 70mm | m3 | 0,50 | |  | **Klājs** |  |  | | 16. | Imprignētu dēlu klājs b=38mm | m2 | 160,00 | | 17. | Atdures līste 50x50mm | m3 | 0,55 | |  | **Labiekārtojuma elementi** |  |  | | 18. | Guļbūves nojumes ar galdu un krēsliem (izgatavošana un uzstādīšana) | kompl. | 1,00 | | 19. | Sausās tualetes ar konteineru (izgatavošana un uzstādīšana) | kompl. | 1,00 | | 20. | Katedras tipa stenda (izgatavošana un uzstādīšana) | kompl. | 1,00 | | 21. | Divpusēju norādes zīmju piegāde un auzstādīšana | gab. | 5,00 | | 22. | Ceļazīmes "stāvvieta" piegāde un uzstādīšana (537.) | gab. | 1,00 | | 23. | Ceļazīmes "braukt aizliegts" piegāde un uzstādīšana (302.) | gab. | 1,00 | | 24. | Zīmju balstu piegāde un uzstādīšana | gab. | 7,00 | | 25. | Info stenda plastikāta plāksnes maketēšana un izgatavošana (A0) | gab. | 1,00 | | 26. | Katedras stenda plastikāta plāksnes maketēšana un izgatavošana (A2) | gab. | 1,00 | |
|  |
|  |
| **2.3. Noteikumi būvniecības līguma izpildei** |
| Būvdarbu laikā būvnieks īsteno un nodrošina radušos atkritumu utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus. |
|  |
| * 1. **Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:** |
| * Būvniecības likums; * [Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"](http://likumi.lv/doc.php?id=269069); * Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633"Autoceļu un ielu būvnoteikumi" * SIA “T3”, Reģistrācijas Nr.40003642567, izstrādātais Paskaidrojuma raksts un darba apjomos izvirzītās prasības. |
| * 1. **Garantija** |
| Būvnieks garantē veiktā darba, materiālu un iekārtu kvalitāti **3 *(trīs)*** gadus pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (Paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu) un novērš garantijas laikā radušos defektus. |
|  |
| * 1. **Tāmju aizpildīšana** |
| Lokālajā tāmē jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāiekļauj iespējamie sadārdzinājumi un jebkuri ar līguma pilnīgu izpildi saistīti izdevumi. Tāmēs norādītām summām jābūt noapaļotām līdz **2 (*diviem*)** cipariem aiz komata. |
|  |
| * 1. **Ekvivalenti** |
| Ja Paskaidrojuma rakstā lokālajā tāmē ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmei pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajās specifikācijas un darba apjomos. Jautājumi par ekvivalentiem tiek risināti tikai Līgumā noteiktos gadījumos. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. SADAĻA**  **PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**   |  |  | | --- | --- | | **Prasība:** | **Iesniedzamais dokuments:** | | **3.1.** **Pretendents** ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. **Piegādātājs** var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. | **a)** Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums).  **b)** Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 2.pielikums).  **c)** Lokālā tāme, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (nolikuma 8.pielikums), papildus *xls vai xlsx formātā* *USB zibatmiņā*. | | **3.2.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | 1. Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. | | **3.3.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. | | **3.4.** Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. | | **3.5.** Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.6.punkts un 3.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. | | **3.6.** Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. | Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību. | | **3.7.** Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. | **a)** Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (<https://www.eis.gov.lv/>).  **b)** Komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt būvdarbus Būvniecības informācijas sistēmā (<https://bis.gov.lv/>).  **c)** Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus (kopijas). | | **3.8.**Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. | Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums), kur pretendents norāda:  **a)** vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (*sniedz informāciju par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem*),  **b)** piesaistītos speciālistus, to pienākumus un saistību ar pretendentu,  **c)** citus līguma izpildei nepieciešamos resursus. | | **3.9.** Pretendentam iepriekšējo 5 (*piecu*) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze **vismaz 1 (viena)** līdzīga rakstura un apjoma\* labiekārtojuma darbu līguma izpildē, ar kopējo līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro). Darbi ir pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, līgumos noteiktajos termiņos un kvalitātē. | **a)** Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 3.pielikums).  **b)** Par pretendenta pieredzes objektu pievieno būves nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apstiprina būvdarbu pabeigšanas faktu. | | **\* *par līdzīga rakstura un apjoma darbiem uzskatāmi inženierbūves un/vai labiekārtošanas darbi*** *(jaunbūve, atjaunošana, pārbūve)* | | | **3.10. Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists:** | | | Sertificēts speciālists ēku vai ceļu **būvdarbu vadīšanā**, kuram iepriekšējo 5 (*piecu*) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz **1 (vienas) inženierbūves** **un/vai labiekārtošanas darbu vadīšanā,** ar kopējo būvdarbu līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro). | **a)** Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums).  **b)** Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 3.pielikums)  **c)** Sertificēto speciālistu, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē sertifikātu kopijas vai norāde uz publisku datu bāzi, kurā Komisija var pārliecināties par sertifikātiem).  **d)** Ja nolikuma 3.10.punktā minētais speciālists nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam. | | **3.11.**Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darba daļu veikšanai.  Informācija jānorāda par tiem apakšuzņēmējiem, kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% (*desmit procenti*) no apjoma. | Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums). | |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **4. SADAĻA**  **PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS**   |  | | --- | | 4.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai **piedāvāto kopējo cenu**. | | 4.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu. | | 4.3. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā, slēgtās aploksnēs, ievietojot pretendentu nosaukumus. |  * 1. Pasūtītājs var izbeigt iepirkumu bez rezultāta, ja konstatē, ka piedāvātā finanšu līgumcena ir lielāka nekā pasūtītāja finanšu iespējas. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **5. SADAĻA**  **PIELIKUMI**   |  |  | | --- | --- | | **1.pielikums** | Pieteikuma dalībai iepirkumā forma | | **2.pielikums** | Finanšu piedāvājuma forma | | **3.pielikums** | Informācijas par iepriekšējo pieredzi forma | | **4.pielikums** | Informācijas par līguma izpildi forma | | **5.pielikums** | Prasības piedāvājumu noformēšanai | | **6.pielikums** | Vērtēšanas nosacījumi | | **7.pielikums** | Līguma projekts | | **8.pielikums** | Lokālā tāme | | **9.pielikums** | Paskaidrojuma raksts | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iepirkums RND 2018/15  **nolikuma 1.pielikums**  **PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | *Sabiedrības nosaukums* | *reģistrācijas numurs* |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas | |  | *pārstāvības pamats* | *Amats,*  *vārds un uzvārds* |   Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas pagastā”, (identifikācijas numurs RND 2018/15).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam [[1]](#footnote-1) |   Apliecinu, ka:   * pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus; * esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta nosacījumiem; * šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem; * Būvnieka pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā (atbildīgais būvdarbu vadītājs): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds uzvārds); tālr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; * visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.  |  |  | | --- | --- | | Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  | | Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  | | Korespondences adrese: |  | | Bankas rekvizīti: |  | | Kontaktpersona: |  | | Tālruņa numurs: |  | | Faksa numurs: |  | | E-pasta adrese: |  | | Datums |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | Iepirkuma RND 2018/15  **nolikuma 2.pielikums** |   **finanšu piedāvājums**  Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas pagastā”, (identifikācijas numurs RND 2018/15),minētos darbus, saskaņā ar nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.  Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu:   |  |  | | --- | --- | | Līguma summa\* EUR bez PVN | \*\* | | PVN 21% |  | | Summa KOPĀ |  |   \*summa ar diviem cipariem aiz komata,  \*\* Līguma summa, kas tiek vērtēta.  Apņemamies iepirkumā minētos darbus veikt **150 *(viens simts piecdesmit)* kalendāro dienu** laikā, pēc līguma noslēgšanas brīža, un nodrošināt **objektam 3 *(trīs)*** **gadu** garantijas laiku, pēc būvdarbu pieņemšanas (atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas).    Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.  Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.  Apliecinām, ka lokālajā tāmē ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.  Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un Līguma projektā.  Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem (tajā skaitā ar Līguma projektu), piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.    Pielikumā:  1) Lokālā tāme un Lokālā tāme *xls* vai *xlsx* formātā (USB zibatmiņa)     |  |  | | --- | --- | | Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  | | Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  | | Pretendenta nosaukums: |  | | Datums |  |   Iepirkuma RND 2018/15  **nolikuma 3.pielikums**  **INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI**  **PRETENDENTS**   |  |  | | --- | --- | | Pasūtītājs |  | | Izpildītājs |  | | Līguma priekšmets |  | | Līguma summa EUR, bez PVN |  | | Objekta nodošanas ekspluatācijā/saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, datums |  | | Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.) |  |   Tabulā norāda informāciju, atbilstoši nolikuma 3.9.punktā noteiktajam.    **BŪVDABU VADĪTĀJS – sertificēts speciālists būvdarbu vadīšanā**   |  |  | | --- | --- | | Sertificētā speciālista vārds, uzvārds |  | | Pasūtītājs |  | | Izpildītājs |  | | Līguma priekšmets |  | | Līguma izpildes gads |  | | Līguma summa, EUR, neskaitot PVN |  | | Speciālista pienākumi norādītā līguma izpildē |  | | Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |   Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.10. punktā noteiktajam.   |  |  | | --- | --- | | Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  | | Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  | | Pretendenta nosaukums: |  | | Datums |  |     Iepirkuma RND 2018/15  **nolikuma 4.pielikums**  **INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI**  Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma  izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:  **ĢENERĀLUZŅĒMĒJS**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** | |  |  |  |  |   **APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un**  **kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)[[2]](#footnote-2)**   |  |  | | --- | --- | | Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |   *(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*   |  |  | | --- | --- | | Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |   *(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [[3]](#footnote-3)*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai  apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.  **personA, kas atbildīga par LĪGUMA IZPILDI**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Pienākumi līguma izpildē*** | ***Speciālista vārds, uzvārds,*** | ***Sertifikāts (izdevējs, numurs, derīguma termiņš)*** | ***Persona, kuru***  ***pārstāv\**** | ***Norāde uz publisku datubāzi\*\**** | | Atbildīgais būvdarbu vadītājs – sertificēts speciālists būvdarbu vadīšanā |  |  |  |  |   \*norāda, vai piesaistītais speciālists ir  A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks  B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks  \*\*atbilstoši nolikuma 3.10.punktam.  C apakšuzņēmējs - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma  pamata konkrētā līguma izpildē  *Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”*  *95.punktam. “Būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais būvdarbu*  *veicējs.* ***Atsevišķos būvdarbus uz līguma pamata var veikt atsevišķu būvdarbu veicējs, kurš ieceļ būvdarbu***  ***vadītāju konkrētu būvdarbu veikšanai.*** *Būvdarbu vadītājs nodrošina konkrētā darba kvalitāti atbilstoši*  *būvprojektam, kā arī ievērojot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu*  *izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. Galvenais būvdarbu veicējs nav tiesīgs nodot būvdarbu veicējam visu*  *būvdarbu izpildi kopumā.”[[4]](#footnote-4)*   |  |  | | --- | --- | | Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  | | Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  | | Pretendenta nosaukums: |  | | Datums |  |       Iepirkuma RND 2018/15  **nolikuma 5.pielikums**  **PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI**   |  | | --- | | 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (*vienā*) oriģinālā drukātā eksemplārā, kam pievieno lokālo tāmi *xls* vai *xlsx* formātā (USB zibatmiņā). | | 1. Piedāvājumā jāiekļauj nolikuma 3.sadaļā noteiktie dokumenti. | | 1. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam. | | 1. Pretendentam piedāvājums jāiesaiņo slēgtā aploksnē, kas adresēta: | | *Saņēmējs:*  Rucavas novada domes Iepirkumu komisijai  "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477  **Piedāvājums iepirkumam“Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas pagastā”**  **(identifikācijas numurs RND 2018/15)**  Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!  *Iesniedzējs:*  ***<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>***  ***<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs>*** | |  | | 1. Pretendents drīkst iesniegt **tikai vienu piedāvājuma variantu**. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. | | 1. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. | | 1. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām *euro* (EUR), noapaļojot līdz 2 (*diviem*) cipariem aiz komata. | | 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā[[5]](#footnote-5). | | 1. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam oriģinālajam dokumentam | | 1. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. | | 1. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu atvasinājumi[[6]](#footnote-6). | | 1. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. | | 1. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var iesniegt, sākot ar iepirkuma procedūras izziņošanas dienu nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. | | 1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. | | 1. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē. | | 1. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD)[[7]](#footnote-7) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. | | 1. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. | | 1. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. |   Iepirkuma RND 2018/15  **nolikuma 6.pielikums**  **VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI**   |  | | --- | | 1. Iepirkuma procedūru veic ar Rucavas novada domes 2018. gada 2.maija lēmumu “Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāva grozīšanu”, apstiprināta Rucavas novada domes sēdē, protokols Nr.9;4 un 2018.gada un 2018.gada 10.maija Iepirkumu komisijas sēdē, Protokols Nr.1, Iepirkumu komisija (*Nolikumā arī – Komisija*). | | 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. | | 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā. | | 1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli. | | 1. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. | | 1. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. | | 1. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. | | 1. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. | | 1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. | | 1. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. | | 1. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai. | | 1. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. | | 1. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā. | | 1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajai un desmitajai daļai. | | 1. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto pasta adresi, ierakstītā vēstulē. |   Iepirkuma RND 2018/15  **nolikuma 7.pielikums**  **Līgums Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   |  |  | | --- | --- | | **Rucavā** | **2018.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_** |   **Rucavas novada dome**, reģistrācijas Nr.90000059230, juridiskā adrese “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, domes priekšsēdētāja Jāņa Veita personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu un likumu “Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un  un **\_\_\_\_\_**, turpmāk tekstā - Izpildītājs, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:   1. **Definīcijas**    1. **Būvobjekts** - Nekustamais īpašums “Svētavots” (zemes vienības kadastra apzīmējums 64840090075), Rucavas pagasts, Rucavas novads.    2. **Paskaidrojuma raksts** - SIA “T3”, Reģistrācijas Nr.40003642567, izstrādātais Paskaidrojuma raksts būvniecības iecerei “Teritorijas labiekārtojumam – Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtojums”, pasūtījuma Nr.2018/2.3.27.2.    3. **Apakšuzņēmējs** ir Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildei.    4. **Būvdarbu vadītājs** ir Izpildītāja norīkota sertificēta persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi Būvobjektā.    5. **Tāme –** Līgumam pievienotā Būvnieka aizpildītā Lokālā tāme, atbilstoši Paskaidrojuma rakstam.    6. **Būvdarbu pieņemšana –** Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtojuma būvdarbu izpildes nodošana Pasūtītājam, pēc atzīmes saņemšanas Paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu.    7. **Pasūtītāja pārstāvis** ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz būvdarbu izpildi ir Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja – Raimonda Ābelīte, tālr. 29799081, e-pasts: [raimonda.abelite@rucava.lv](mailto:raimonda.abelite@rucava.lv). 2. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**    1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar savu darbaspēku, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem apņemas veikt Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtojuma būvdarbus (turpmāk tekstā – Būvdarbi) Būvobjektā, saskaņā ar Līgumu un Paskaidrojuma rakstu, atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, [Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"](http://likumi.lv/doc.php?id=269069), Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633"Autoceļu un ielu būvnoteikumi" un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.    2. Pasūtītājs ir veicis iepirkuma procedūru “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana Rucavas novada Rucavas pagastā” (identifikācijas numurs RND 2018/15), atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem (*turpmāk tekstā – Iepirkums*).    3. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Paskaidrojuma rakstā noteiktos nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, Būvobjekta nodošanu, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Paskaidrojuma raksta.    4. *Līgums tiek īstenots* *Latvijas vides aizsardzības fonda Projekta Nr. 1-08/81/2018 “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” ietvaros.*      1. **LĪGUMA IZPILDES noteikumi**    1. Izpildītājs būvdarbu izpildi uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvvaldes atbildīgās personasapstiprinājuma saņemšanas, ka ir izpildīti Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un Būvvaldes atbildīgā personair izdarījusi atzīmi Paskaidrojuma rakstā.    2. Izpildītājam Būvdarbi jāpabeidz un atbilstoša dokumentācija jāiesniedz **150** **(viens simts piecdesmit)** kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.    3. Izpildītājs, izpildot Būvdarbus, ievēro Paskaidrojuma rakstu. Izpildītājs atzīst, ka Paskaidrojuma raksts ir korekts un skaidrs, un ka to var īstenot, atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības.    4. Pasūtītājs nenodrošina Izpildītāju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija un tml.). Nepieciešamos resursus, ja tādi nepieciešami, Izpildītājs nodrošina pats par saviem līdzekļiem.    5. Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā Būvdarbu organizatorisko jautājumu risināšanai rīko sanāksmes. Pasūtītāju sanāksmēs pārstāv pasūtītāja pārstāvis. Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs. Sanāksmē var piedalīties arī citas personas. Sanāksmes tiek sasauktas ik pēc divām nedēļām, ja vien Puses nav vienojušās par citu sanāksmes sasaukšanas kārtību. Sanāksmes sasaukšanu un protokolēšanu nodrošina Pasūtītājs.    6. Izpildītājs pēc Būvdarbu pabeigšanas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un iesniedz aktu par faktiski izpildītiem Būvdarbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža veic izpildīto Būvdarbu iepriekšēju apskati.    7. Ja iepriekšējas apskates laikā tiek konstatēti defekti, nepabeigti Būvdarbi u.tml., tiek sastādīts defektu akts, un tiek noteikts termiņš trūkumu novēršanai. Pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, Pasūtītājs un Būvvaldes atbildīgais pārstāvis Paskaidrojuma rakstā izdara atzīmi par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem.    8. Akts par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem ir pamats maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt izdarīto atzīmi par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, veicot Būvobjekta pieņemšanu, ja tiek konstatēti Būvdarbu defekti, pēc minētās atzīmes izdarīšanas.    9. Pēc būvlaukuma sakārtošanas, tiek organizēta Būvobjekta nodošana, atbilstošas dokumentācijas sagatavošana un parakstīšana (izpilduzmērījumi u.c.), un tiek izdarīta atzīme Paskaidrojuma rakstā par Būvdarbu pabeigšanu.    10. Ne iepriekšējās apskates Būvvaldes atbildīgā pārstāvja Paskaidrojuma rakstā izdarītā atzīme, ne arī atzīme par Būvdarbu pabeigšanu neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas. 2. **LĪGUMA SUMMA un norēķinu kārtība**      * 1. Līguma summa ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem*)** un PVN 21% EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem*), kopā ar PVN EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*summa vārdiem*) saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (1.pielikums).   2. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”, PVN apmaksu būvdarbiem veic Pasūtītājs (*būvniecības pakalpojumu saņēmējs*).   3. Līguma summa, PVN aprēķināta saskaņā ar Tāmi (pielikums Nr.2), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam dalībai iepirkumā, un tajā ietilpst visas ar Līgumā un Paskaidrojuma rakstā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā, visas personāla izmaksas, nodokļi, Būvobjekta ierīkošanas un uzturēšanas darbu izmaksas, kā arī ar Būvdarbu veikšanu netieši saistītās izmaksas.   4. Tāmē noteiktās izmaksas paliek nemainīgas uz visu Līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.   5. Visi norēķini tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā *euro*.   6. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:      1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% (*divdesmit procentu*) apmērā no līguma summas, pēc Izpildītāja pieprasījuma,      2. Norēķinu pēc visu Būvdarbu pabeigšanas ne vairāk kā 60% apmērā no Līguma summas, atbilstoši faktiski izpildīto Būvdarbu aktā noteiktajiem darbu apjomiem un summām.      3. Galīgais norēķins 20% apmērā no Līguma summas pēc Būvobjekta pieņemšanas un Būvvaldes atbildīgās personas atzīmes izdarīšanas par Būvdarbu pabeigšanu.   7. Līdz Būvobjekta pieņemšanai izmaksātā summa nedrīkst pārsniegt 80% no Līguma summas.   8. Pasūtītājs jebkuru maksājumu veic, pārskaitot attiecīgo summu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz šajā Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu 15 (*piecpadsmit*) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.   9. Puses vienojas, ka gadījumā, ja Pasūtītājam pienākas līgumsods saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs to atskaitīt no Izpildītājam izmaksājamās samaksas.      1. **BŪVOBJEKTS**    1. Izpildītājs apņemas:       1. organizēt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus (piemēro, ja apdrošināšanas polise nav pievienota iepirkuma piedāvājumam);       2. veikt būvdarbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, nodrošinot savlaicīgu un kvalitatīvu būvdarbu sniegšanu saskaņā ar šajā Līgumā un tā pielikumos norādītajiem nosacījumiem un termiņiem;       3. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būvvaldes veiktas atzīmes būvatļaujā (Līguma 3.1.punkts), pieņemt no Pasūtītāja Būvobjektu, parakstot par to aktu;       4. Būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus;       5. Būvniecībā pielietot tikai sertificētus materiālus, atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un Latvijas republikas būvnormatīviem, kā arī sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un montāžas instrukcijām;       6. Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādīto materiālu vai iekārtu aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem vai iekārtām ir pieļaujama, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju, gadījumos, kad ražotājs ir pārtraucis ražot konkrētos materiālus vai iekārtas un šie materiāli, vai iekārtas nepieciešamajā apjomā tirgū nav pieejami;       7. ievērot tīrību (organizējot būvgružu regulāru izvešanu), darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības Būvdarbu veikšanas laikā;       8. nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam;       9. pirms Būvobjekta nodošanas Pasūtītājam sakārtot Būvobjektu (tai skaitā, aizvākt būvgružus, inventāru un darba rīkus, neizmantotos materiālus, u.tml.);       10. ievērot un izpildīt Pasūtītāja likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;       11. apmeklēt sanāksmes;       12. par saviem līdzekļiem nodrošināt Būvobjekta un Būvobjektā esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, Būvobjekta apsardzi (ja nepieciešams) visā Būvdarbu izpildes laikā;       13. ja darbu veikšanu kavē klimatiskie apstākļi, kas neļauj tehnoloģiski pareizi veikt būvdarbus Būvobjektā, Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt Pasūtītājam aktu par tehnoloģisko pārtraukumu. Aktā jāraksturo klimatisko apstākļu ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš. Darbu atļauts atsākt tikai tad, kad laika apstākļi atbilst tehnoloģiskajām prasībām; pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt meteoroloģiskā dienesta izziņu vai tamlīdzīgu dokumentu, kas apliecina būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu esamību;       14. mainot Apakšuzņēmēju, iepriekš vienoties ar Pasūtītāju. Jaunajam Apakšuzņēmējam jāatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;       15. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par savu nolīgto Apakšuzņēmēju darbību Būvobjektā, patstāvīgi organizēt savu nolīgto Apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar Apakšuzņēmējiem kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem Apakšuzņēmējiem noslēgto Līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu.    2. Pasūtītājs uzņemas:       1. veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā,       2. savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu, sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas Līgumā noteiktajā veidā un termiņos;       3. saņemt atļaujas Būvdarbu uzsākšanai un izsniegt atbilstošus dokumentus Izpildītājam;       4. nodot Izpildītājam un pieņemt no Izpildītāja Būvobjektu, par ko starp Pusēm tiek parakstīti atsevišķi akti;       5. savu iespēju robežās sniegt Izpildītājam visu Līguma izpildei tieši nepieciešamo,       6. Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentāciju, kā arī informāciju, kuru Pasūtītājs vai Izpildītājs uzskatīs par nepieciešamu, nodot Līguma izpildes sekmēšanai;       7. nodrošināt Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju robežās un cik tas ir atkarīgs no Pasūtītāja, netraucēti piekļūt Būvobjektam, Līguma izpildei.    3. Pasūtītājam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt kontroli par šī Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.    4. Ar šo Līgumu Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.    5. Ar šo Līgumu Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi. 2. **LĪGUMSODI**     1. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ vai viņa Līguma izpildē iesaistītu trešo personu vainas dēļ Būvdarbi nav veikti pienācīgā kvalitātē, ko apliecina sastādītie akti un/vai Būvdarbi nav nodoti (nav izdarīta atzīme par Būvdarbu pabeigšanu) Līgumā paredzētajā termiņā, un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no Līguma kopējās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas (bez PVN).    2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos Līgumā noteiktajā kārtībā un Izpildītājs pieprasa no Pasūtītāja maksāt Izpildītājam līgumsodu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no nesamaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas (bez PVN).    3. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % apmērā no Līguma kopējās summas (bez PVN) neatkarīgi no paveiktā darba apjoma, kā arī atgriež avansa maksājumu vai tā nenosegto daļu 5 (piecu) dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas, ja Izpildītāja izpildīto Būvdarbu apjoma summa ir mazāka nekā avansa maksājums.    4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, izņemot Līguma 6.3. punktā noteiktajā gadījumā.     **7.ATBILDĪBA UN RISKA PĀREJA**  7.1. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi tās vainas dēļ.  7.2. Ja Puses Būvdarbu veikšanas laikā ar savu darbību vai bezdarbību rada zaudējumus otrai Pusei, vainīgai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.   * 1. Cilvēku traumu, tai skaitā Pasūtītāja darbinieku un/vai trešo personu, darbu, materiālu vai iekārtu un cita Pasūtītāja īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.   2. Izpildītājs uzņemas Būvobjekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas brīdi (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu).   **8.APDROŠINŠĀNA UN GARANTIJA**  8.1. Būvniekam jāveic civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.  8.2. Garantijas termiņš veiktajiem Būvdarbiem ir **3** **(trīs)** gadi no Būvdarbu pieņemšanas.  8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Būvdarbu defektiem un tādējādi Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties visā Būvdarbu garantijas laikā.   * 1. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, nosūtot rakstisku pretenziju, norādot arī vietu un saprātīgu termiņu, kurā defekts ir jānovērš.   2. Garantijas pienākums neattiecas uz trūkumiem, kas radušies no kādām lietu dabiskām īpašībām vai tādu iemeslu dēļ, kurus Izpildītājs nevarēja ietekmēt, vai arī šie trūkumi radušies Pasūtītāja nepienācīgas darbības vai bezdarbības rezultātā.   3. Tādus trūkumus, kuri apgrūtina būvobjekta ekspluatāciju, rada bīstamu situāciju vai kā citādi bojā būvobjektu, Izpildītājam jāizlabo vai jānovērš nekavējoties. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās veikt defektu vai bojājumu novēršanu, Pasūtītājs ir tiesīgs izpildīt šo darbu uz Izpildītāja rēķina iepriekš rakstveidā paziņojot par to.   4. Izpildītājs uz sava rēķina novērš bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas.   5. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un Būvdarbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās veikt defektu vai bojājumu novēŗšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs izpildīt šo darbu uz Izpildītāja rēķina iepriekš rakstveidā paziņojot par to.   6. Ja Izpildītājs kavē un nepamatoti novilcina ierašanos Būvobjektā, kā arī laiku, kamēr Būvdefekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu. Strīdus gadījumā par garantijas laika pagarinājumu, tiek pieņemts, ka būvdarbu defekts bija jānovērš 15 (piecpadsmit) darba dienās pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.     **9.NEPĀRVARAMA VARA**   * 1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.   2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (*divu*) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda paredzamais termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.   3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.   4. Nepārvaramas varas apstākļu pārtraukumu neieskaita noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā, proporcionāli pagarinot Būvdarbu izpildes termiņu.   5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par divām nedēļām, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.   **10.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ**   * 1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, un darbojas līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.   **11. STRĪDI**  11.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā.   * 1. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma un ko neizdodas atrisināt pārrunu ceļā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā. Strīda risināšana notiks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.   **12. LĪGUMA GROZĪŠANA UN PĀRTRAUKŠANA**   * 1. Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus par Līguma grozījumiem.   2. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām normām, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma noteikumu izmaiņas vai grozījumi maina vai kā citādi groza Līguma saturu tikai un vienīgi tiktāl, cik par to tieši abas Puses vienojušās, izdarot attiecīgos grozījumus.   3. Līgums var tikt pārtraukts (lauzts) tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.   4. Pasūtītājs vienpusēji ir tiesīgs pārtraukt visu Līguma vai tā daļas izpildi, ja Izpildītājs:      1. Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbus;   12.4.2. nepilda ar šo Līgumu uzņemtās saistības, tai skaitā neiesniedz nepieciešamos dokumentus;  12.4.3. neievēro Līguma noteikumus, Būvprojekta vai ar būvniecību saistīto normatīvo aktu prasības;  12.4.4. ar savām darbībām apdraud Būvobjektā esošo un/vai trešo personu drošību;  12.4.5. nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos,  12.4.6. ir atzīts par maksātnespējīgu.   * 1. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līguma saistību izpildi, ja:   12.5.1. Pasūtītājs nepilda ar šo Līgumu uzņemtās saistības;  12.5.2. Ar savu rīcību apzināti traucē Būvdarbu veikšanu un/vai Līguma saistību izpildi.   * 1. Līgumsaistību izpilde tiek izbeigta pirms termiņa, ja Puse, kura ierosina lauzt līgumu, otrai Pusei ir nosūtījusi rakstveida brīdinājumu-paziņojumu (ierakstītu pasta sūtījumu) par saistību neizpildīšanu, norādot saprātīgu termiņu pārkāpumu novēršanai, un vainīgā Puse noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumu.   2. Līguma pārtraukšana Līguma 14.4. punktā minētajā gadījumā neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.   3. Ja Puses izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti (un tos objektīvi ir iespējams pieņemt), atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.   12.9. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs pēc iespējas ātrāk vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. Būvnieks saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem.   * 1. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Pasūtītāja pieņemtā darba daļa ir mazāka par saņemto avansu, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību par nepaveikto darba apjomu.   **13. CITI NOTEIKUMI**   * 1. Ar šo Līgumu Puses vienojas, ka Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana nav pieļaujama.   2. Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.   3. Pusēm ir jāinformē vienai otra 3 (trīs) darba dienu laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu kontaktpersonu maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.   4. Līgums ir sastādīts, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.   5. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.   6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.   7. Līguma pielikumi ir šā Līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir Pusēm saistoši Līguma izpildē:   13.7.1. FINANŠU piedāvājums,  13.7.2. Izpildītāja iesniegtā Lokālā tāme,  13.7.4. Informācija par līguma izpildi.  **14. Pušu rekvizīti UN PARAKSTI**   |  |  | | --- | --- | | Pasūtītājs | Piegādātājs | | Rucavas novada dome  Reģ.nr.90000059230  Juridiskā adrese: ‘’Pagastmāja’’, Rucava,  Rucavas novads, LV-3477  Tālr.634 67054, fax 634 61186  e-pasts: dome@rucava.lv  Banka:  Bankas kods:  Norēķinu konts: | Reģ.nr.  Juridiskā adrese:  LV-  Tālr. / fax  e-pasts  Banka:  Bankas kods  Norēķinu konts: | | Priekšsēdētājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Veits | Izpildītājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

1. Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-1)
2. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

   Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” skatīt:https://likumi.lv/doc.php?id=269069 [↑](#footnote-ref-4)
5. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=10127>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” , skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=219491>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>) [↑](#footnote-ref-7)