### APSTIPRINĀTS

Rucavas novada domes Iepirkumu komisijas

2019.gada 29.maija sēdē

Protokols Nr.1 RND 2019/5

RUCAVAS NOVADA DOMES

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

**"Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu"**

(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS RND 2019/5)

**NOLIKUMS**

Rucavas novads

2019

**1. SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU**

|  |
| --- |
| * 1. **Pasūtītājs** |
| Rucavas novada dome  Reģistrācijas Nr. 90000059230  “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  Tālruņa numurs: 63467054  Faksa numurs: 63461186  E-pasta adrese: [dome@rucava.lv](mailto:dome@rucava.lv) |
| * 1. **Iepirkuma priekšmets** |
| Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu |
| * 1. **CPV kods** |
| CPV kods: 50230000-6 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām) |
| * 1. **Līguma izpildes laiks, vieta** |
| 1.4.1. Līguma izpildes laiks – līdz 2020.gada 30.septembrim vai līdz sasniedz līgumcenu, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais. Līgumcena nedrīkst pārsniegt 41900,00 EUR bez PVN.  1.4.2. Līguma izpildes vieta - Rucavas novada teritorija. |
| * 1. **Iepirkuma procedūra** |
| Iepirkums tiek veikts, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, nedalot iepirkumu daļās ir: viens pretendentu loks; viens pakalpojuma veikšanas laiks. |
| * 1. **Kontaktpersonas** |
| Kontaktpersona **par iepirkumu**: iepirkumu speciālists, tālr. 29904301, e-pasts: iepirkumi@rucava.lv.  Kontaktpersona **par tehnisko specifikāciju**: izpilddirektors, tālr.26143329, e-pasts edgars.bertrams[@rucava.lv](mailto:raimonda.abelite@rucava.lv) |
| * 1. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņš** |
| 1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kancelejā līdz **2019.gada 11.jūnijam pulksten 14.00.**  Darba laiks: pirmdiena, otrdiena, trešdiena no 8.00 līdz 17.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30, ceturtdiena no 08.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no 12.00 līdz 12.30, piektdiena no 8.00 līdz 13.00 bez pusdienas pārtraukuma. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.  1.7.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), piegādātājs ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.  1.7.3. Jebkuri piedāvājumi, kurus Komisija saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. |
| * 1. **Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks** |
| 1.8.1. Piedāvājumu atvēršana notiek Rucavas novada domē, „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  1.8.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. |
| **1.9. Iepirkuma procedūras dokumenti** |
| Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Rucavas novada domes pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmāhttps://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22305. |
| **1.10. Papildu informācija** |
| 1.10.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Rucavas novada domes pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmāhttps://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22305. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.  1.10.2.Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.  1.10.3. Komisija papildu informāciju nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  1.10.4. Nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājam ir tiesības neslēgt paredzamo līgumu. |

**2. SADAĻA**

**INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

|  |
| --- |
|  |
| |  | | --- | | **2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:** | | Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu, veicot bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju, selektīvo virsmas apstrādi un atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju, atbilstoši Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 3.pielikums) noteiktajām minimālajām prasībām (turpmāk – Darbi). | | **2.2. Iepirkuma priekšmeta izpilde** | | Iepirkuma priekšmeta izpilde pretendentam jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem). | | **2.3. Citi noteikumi:**  Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. | | **2.4 Līguma izpildes termiņš:**  Līguma izpildes laiks – līdz 2020.gada 30.septembrim vai līdz sasniedz līgumcenu, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais. Līgumcena nedrīkst pārsniegt 41900,00 EUR bez PVN. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. SADAĻA**  **PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**   |  |  | | --- | --- | | **Prasība:** | **Iesniedzamais dokuments:** | | **3.1.** **Pretendents** ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. **Piegādātājs** var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. | **a)** Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums),  **b)** Tehniskā specifikācija (pēc formas – nolikuma 3.pielikums),  **b)** Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 2.pielikums). | | **3.2.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | 1. Pretendents pierāda Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. | | **3.3.** Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.  Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. | | **3.4.** Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. | | **3.5.** Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.6.punkts un 3.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. | | **3.6.** Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. | Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto kārtību. | | **3.7.** Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu. | **a)**Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā (<https://www.eis.gov.lv/>).  **b)**Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas faktu komisija pārbaudīs publiskajā datu bāzē.  **c)**Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas). | | **3.8.**Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei. | Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 5.pielikums), kur pretendents norāda:  **a)** vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (*sniedz informāciju par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem*),  **b)** citus līguma izpildei nepieciešamos resursus. | | **3.9.**  Pretendentam iepriekšējo 3 (*trīs)* gadu laikā (2016., 2017., 2018.gadā un 2019.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 *(divu)* līdzīgu\*līgumu ar abu līgumu kopējo līgumcenu, kas nav mazāka par EUR 30 000,00 (*trīsdesmit* *tūkstoši euro*) bez PVN, savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē. Par abiem līgumiem ir saņemamas pozitīvas atsauksmes no attiecīgo darbu pasūtītājiem. | a) Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums).  b)Par katru pretendenta pieredzes objektu pievieno pasūtītāju atsauksmes par īstenotajiem līgumiem, kas apliecina, ka visi darbi veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem pienācīgi pabeigti un nodoti noteiktajā termiņā. | | *\*Par līdzīgu līgumu Komisija atzīs**autoceļu, vai to posmu, ar melno segumu uzturēšanas, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanu par abu līgumu kopējo līgumcenu vismaz 30000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi), bez PVN* | | |

**4. SADAĻA**

**PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS**

|  |
| --- |
| 4.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā **saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu**, kas tiek noteikts saskaņā ar nolikuma 6.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, to īpatsvariem unnoteikšanas kārtību. |
| 4.2. Komisija izvēlas **saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,** kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. |
| 4.3. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam novērtējums ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā, slēgtās aploksnēs, ievietojot pretendentu nosaukums. |

**5. SADAĻA**

**PIELIKUMI**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.pielikums** | Pieteikums dalībai iepirkumā forma |
| **2.pielikums** | Finanšu piedāvājums forma |
| **3.pielikums** | Tehniskā specifikācija forma |
| **4.pielikums** | Informācijas par iepriekšējo pieredzi forma |
| **5.pielikums** | Informācijas par līguma izpildi forma |
| **6.pielikums** | Vērtēšanas kritēriji |
| **7.pielikums** | Prasības piedāvājumu noformēšanai |
| **8.pielikums**  **9.pielikums** | Vērtēšanas nosacījumi  Līguma projekts |
|  |  |
|  | Nolikuma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa. |

1.pielikums

Iepirkuma “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem

ar asfalta (melno) segumu”, identifikācijas numurs RND 2019/5, nolikumam

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| *Sabiedrības nosaukums* | *reģistrācijas numurs* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas |
|  | *pārstāvības pamats* | *Amats,*  *vārds un uzvārds* |

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu”, (identifikācijas numurs RND 2019/5).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendents atbilst |  | neatbilst |  | **mazā vai vidējā uzņēmuma** statusam [[1]](#footnote-2) |

Apliecinu, ka:

* Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos ceļu uzturēšanas darbus;
* Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;
* esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līguma projekta nosacījumiem;
* šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
* visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| E-pasta adrese saziņai par piedāvājumu: |  |
| E-pasta adrese elektroniski parakstīto dokumentu saņemšanai: |  |
| Datums |  |

|  |
| --- |
| 2.pielikums  Iepirkuma “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem  ar asfalta (melno) segumu”, identifikācijas numurs RND 2019/5, nolikumam |

**finanšu piedāvājums**

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu”, (identifikācijas numurs RND 2019/5) minētos darbus, saskaņā ar nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Darba nosaukums | Vienības mērvienība | Vienības cena  EUR bez PVN | PVN  EUR | Vienības cena EUR ar PVN |
| 1. | Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju | *m2 (kvadrāt-metri)* | \* |  |  |
| 2. | Vienkārtas selektīvā virsmas apstrāde | m2 (kvadrāt- metri) | \* |  |  |
| 3. | Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde | m2 (kvadrāt- metri) | \* |  |  |
| 4. | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju, vidējais biezums 4 cm | m2 (kvadrāt- metri) | \* |  |  |

- vienības cena rakstāma ar diviem cipariem aiz komata,

- \* piedāvājuma kritērijs, kas tiek vērtēts saskaņā ar 6.pielikumu.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka uzņēmumam, kā arī piesaistītajiem speciālistiem un apakšuzņēmējiem, ir nepieciešamās speciālās atļaujas nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un Līguma projektā.

Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem (tajā skaitā ar Līguma projektu), piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

3.pielikums

Iepirkuma “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem

ar asfalta (melno) segumu”, identifikācijas numurs RND 2019/5, nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Iepirkums paredz asfalta seguma ceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu Rucavas novada pašvaldības teritorijā, pamatojoties uz “Rucavas novada domes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas” prasībām un vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam “Ceļu specifikācijas 2019”, apstiprinātas VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2018.gada 27.septembrī.

1. Uzņēmējam jānodrošina veikto darbu kvalitāte ne zemāka par “Ceļu specifikācijas 2019”, “Rucavas novada domes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas” izvirzītajām prasībām un citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem.
2. Pakalpojums ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un piegādi, ceļu seguma sagatavošanu vietās, kur paredzēta seguma uzturēšanas darbu veikšana: asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju vai selektīvā virsmas apstrāde, vai atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju, vidējais biezums 4 cm.
3. Pirms izpildes Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju attiecīgu ikdienas darbu veikšanas vietu (ceļa posmu) un apjomu. Darbi izpildāmi Pasūtītāja noteiktā kārtībā un laikā, un jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas.
4. Pēc darbu izpildes tiek sastādīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts.
5. Pretendents pakalpojumu veic ar saviem resursiem un tehnisko nodrošinājumu.
6. Darbi paredzēti Rucavas novada teritorijā.
7. Norādītajam Darbu apjomam ir informējošs raksturs, tas nav saistošs Izpildītājam. Pasūtītājam ir tiesības mainīt Darbus kopējās līguma summas ietvaros. Aptuvenais plānoto Darbu apjoms:
   1. asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšanai – līdz 600 m2 vienāgadā. Vienas reizes minimālais pasūtījums 300 m2,
   2. selektīvāvirsmas apstrāde – līdz 10000 m2 vienā gadā. Vienas reizes minimālais pasūtījums 2000 m2,
   3. atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju - līdz 1000 m2 vienā gadā. Vienas reizes minimālais pasūtījums 500 m2 .
8. Veicot ceļu uzturēšanas darbus Uzņēmējam:
   1. darbi jāveic atbilstoši “Rucavas novada domes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas” 5. nodaļai, skat.: <http://www.rucava.lv/mda/fmg/1/Autoceļi/Autocelu-uzturesanas-teh-spec-RND.pdf> un VAS ″Latvijas valsts ceļi″ “Ceļu specifikācijas 2019” 8.nodaļai, skat.: https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2015/06/Celu\_specifikacijas\_2019.pdf;
   2. jāievēro darba aizsardzības prasības;
   3. jāievēro vides aizsardzības nosacījumi;
   4. jāveic atkritumu aizvešanu un utilizāciju.
9. Darba drošība: Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.
10. Satiksmes drošība: Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu ceļu seguma uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama, atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Iepirkuma “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem

ar asfalta (melno) segumu”, identifikācijas numurs RND 2019/5, nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI**

**PRETENDENTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Darbu izpildes nodošana Pasūtītājam: gads, datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs |  |
| Izpildītājs |  |
| Līguma priekšmets |  |
| Līguma summa EUR, bez PVN |  |
| Darbu izpildes nodošana Pasūtītājam: gads, datums |  |
| Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai (kontaktpersona, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |

Tabulā norāda informāciju atbilstoši nolikuma 3.9.punktā noteiktajam.

Piedāvājumam par katru pretendenta pieredzes objektu pievieno pasūtītāju atsauksmes par īstenotajiem līgumiem.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

5.pielikums

Iepirkuma “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem

ar asfalta (melno) segumu”, identifikācijas numurs RND 2019/5, nolikumam

**INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI**

Ar šo apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei un līguma izpildi paredzēts organizēt, atbilstoši turpmāk norādītajai informācijai:

**ĢENERĀLUZŅĒMĒJS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |

**APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē un kuriem nododamā darba daļa ir vismaz 10% no kopējā apjoma)[[2]](#footnote-3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts |  |

*(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt)*

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt |  |

*(tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs*** | ***Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam [[3]](#footnote-4)*** | ***Veicamo darbu apjoms %*** | ***Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN*** | ***Veicamo darbu raksturojums*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

|  |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Datums |  |

6.pielikums

Iepirkuma “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem

ar asfalta (melno) segumu”, identifikācijas numurs RND 2019/5, nolikumam

**Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, to īpatsvars un noteikšanas kārtība**

**Piedāvājuma izvēles kritērijs:** Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu **(A+B+C+D)**.

**Vērtēšanas kritērija algoritms:** Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājumstiek noteikts saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem un to īpatsvariem, (skat.1.tabulu), ņemot vērā Finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) iesniegtās vienību cenas.

1.tabula

|  | *Kritēriji* | | *Kritēriju īpatsvars* | *Kritēriju skaitliskā vērtējuma diapazons (punkti)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju. Vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs) EUR bez PVN | | 30 | 0-30 |
| **B** | Vienkārtas selektīvā virsmas apstrāde.  Vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs) EUR bez PVN | | 30 | 0-30 |
| **C** | Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde.  Vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs) EUR bez PVN | | 20 | 0-20 |
| **D** | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju, vidējais biezums 4 cm  Vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs) EUR bez PVN | | 20 | 0-20 |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | | 100% | | Līdz 100 |

Piedāvājuma cenas punkti (kopējie punkti) tiek aprēķināti pēc formulas **(A+B+C+D),** aiz komata ņemot divus ciparus.

Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulām:

***A -*** Piedāvājuma cenas punkti

**A = 30 x (Ax: Ay),** kur

A – Pretendenta iegūtais punktu skaits;

30 – 1.tabulā noteiktais maksimālais punktu skaits vienības cenai;

Ax – lētākā piedāvājuma cena, ***(EUR/m2),*** *atbilstoši Pretendentu Finanšu piedāvājumos (nolikuma 2.pielikums) piedāvātajai vienības cenai par 1m2 (kvadrātmetra) materiāla - asfalta (melnā)* *seguma bedrīšu aizpildīšanai ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju;*

Ay – vērtējamā piedāvājuma cena, ***(EUR/1 m2),*** *atbilstoši katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) piedāvātajai vienības cenai par 1m2 (kvadrātmetra) materiāla - asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšanai ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju.*

***B -*** Piedāvājuma cenas punkti vienkārtas ***s***elektīvai virsmas apstrādei

**B = 30 x (Bx : By), kur**

B – Pretendenta iegūtais punktu skaits;

40 – 1.tabulā noteiktais maksimālais punktu skaits;

Bx – lētākā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši Pretendentu Finanšu piedāvājumos (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1m2 (kvadrātmetra) vienkārtas selektīvās virsmas apstrādi;*

By – vērtējamā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1 m2 (kvadrātmetra) vienkārtas selektīvās virsmas apstrādi.*

**C *-*** Piedāvājuma cenas punkti divkārtu ***s***elektīvai virsmas apstrādei

**C = 20 x (Cx : Cy), kur**

C – Pretendenta iegūtais punktu skaits;

20 – 1.tabulā noteiktais maksimālais punktu skaits;

Cx – lētākā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši Pretendentu Finanšu piedāvājumos (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1m2 (kvadrātmetra) divkārtu selektīvās virsmas apstrādi;*

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1 m2 (kvadrātmetra) divkārtu selektīvās virsmas apstrādi.*

***D -*** Piedāvājuma cenas punkti atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju,

**D = 20 x (Dx : Dy), kur**

D – Pretendenta iegūtais punktu skaits;

20 – 1.tabulā noteiktais maksimālais punktu skaits;

Dx – lētākā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši Pretendentu Finanšu piedāvājumos (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1m2 (kvadrātmetra) divkārtu selektīvās virsmas apstrādi;*

Dy – vērtējamā piedāvājuma cena, ***(EUR/1m2),*** *atbilstoši katra Pretendenta Finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikums) noteiktajai vienības cenai par 1 m2 (kvadrātmetra) divkārtu selektīvās virsmas apstrādi.*

**Kopējais punktu skaits katram piedāvājumam tiks noteikts, saskaitot katra pretendenta iegūtos punktus, izmantojot šādu formulu: (A+B+C+D).**

**Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 100.** Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu (kopējo punktu skaitu).

7.pielikums

Iepirkuma “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem

ar asfalta (melno) segumu”, identifikācijas numurs RND 2019/5, nolikumam

**PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI**

|  |
| --- |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (*vienā*) oriģinālā drukātā eksemplārā. |
| 1. Piedāvājumā jāiekļauj nolikuma 3.sadaļā noteiktie dokumenti. |
| 1. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam. |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesaiņo slēgtā aploksnē, kas adresēta: |
| *Saņēmējs:*  Rucavas novada domes Iepirkumu komisija  "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477  **Piedāvājums iepirkumam“Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu”**  **(identifikācijas numurs RND 2019/5)**  Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!  *Iesniedzējs:*  ***<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>***  ***<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs>*** |
|  |
| 1. Pretendents drīkst iesniegt **tikai vienu piedāvājuma variantu**. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. |
| 1. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. |
| 1. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām *euro* (EUR), noapaļojot līdz 2 (*diviem*) cipariem aiz komata. |
| 1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā[[4]](#footnote-5). |
| 1. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam oriģinālajam dokumentam |
| 1. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos. |
| 1. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu atvasinājumi[[5]](#footnote-6). |
| 1. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. |
| 1. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var iesniegt, sākot ar iepirkuma procedūras izziņošanas dienu nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. |
| 1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. |
| 1. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē. |
| 1. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD)[[6]](#footnote-7) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. |
| 1. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. |
| 1. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. |

8.pielikums

Iepirkuma “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem

ar asfalta (melno) segumu”, identifikācijas numurs RND 2019/5, nolikumam

**VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI**

|  |
| --- |
| 1. Iepirkuma procedūru veic Iepirkumu komisija, apstiprināta ar 2018.gada 2.maija Rucavas novada domes lēmumu “Par Rucavas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāva grozīšanu” (protokols Nr.9; 4.), ar grozījumiem par izmaiņām komisijas sastāvā 2018.gada 25.oktobra lēmumi (protokols Nr.18; 6.) un (protokols Nr.18; 7.), 2018.gada 22.novembra lēmums (protokols Nr.20; 5.), 2018.gada 10.maija Iepirkumu komisijas lēmums (protokols Nr.1) un 2018.gada 9.novembra Iepirkumu komisijas lēmums (protokols Nr.1) ( Nolikumā arī – Komisija). |
| 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. |
| 1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā. |
| 1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli. |
| 1. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. |
| 1. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. |
| 1. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. |
| 1. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. |
| 1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. |
| 1. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. |
| 1. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai. |
| 1. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. |
| 1. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā. |
| 1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4. punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajai un desmitajai daļai. |
| 1. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. |

9.pielikums

Iepirkuma “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem

ar asfalta (melno) segumu”, identifikācijas numurs RND 2019/5, nolikumam

**LĪGUMA PROJEKTS Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Rucavas novada Rucavas pagastā 2019.gada \_\_\_\_.

**Rucavas novada pašvaldība**, reģ.Nr. 90000059230, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., tās priekšsēdētāja Jāņa Veita personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” un Rucavas novada domes 2009.gada 17.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts Pasūtītājs no vienas puses,un\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,reģ.Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,tās\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kura rīkojas saskaņā ar uzņēmuma Statūtiem, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs, kopā un atsevišķi tekstā saukti Puses/Puse), pamatojoties uz iepirkumu “Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu” (Iepirkuma identifikācijas Nr. RND 2019/5) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. **LĪGUMA PRIEKŠMETS**
   1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas šajā Līgumā paredzētajos termiņos un kārtībā sniegt Pasūtītājam pakalpojumu, veicot Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbus ceļiem ar asfalta (melno) segumu - bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju vai selektīvo virsmas apstrādi, atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju, Rucavas novada teritorijā saskaņā ar Izpildītāja iepirkumā iesniegto Finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums) un Tehnisko specifikāciju (līguma 2.pielikums) (turpmāk tekstā – Darbi), bet Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
   2. Darbi paredzēti Rucavas novada teritorijā. Norādītajam Darbu apjomam ir informējošs raksturs un tas nav saistošs Izpildītājam. Pasūtītājam ir tiesības mainīt Darbu apjomus kopējās līguma summas ietvaros. Aptuvenais plānoto Darbu apjoms:
      1. asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšanai – līdz 600 m2 vienāgadā. Vienas reizes minimālais pasūtījums 300 m2,
      2. selektīvāvirsmas apstrāde – līdz 10000 m2 vienā gadā. Vienas reizes minimālais pasūtījums 2000 m2,
      3. atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju, - līdz 1000 m2 vienā gadā. Vienas reizes minimālais pasūtījums 1000 m2 .
   3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar veicamajiem Darbiem, aptuveno Darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām. Izpildītājs apliecina, ka līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir realizējami un, ka Finanšu piedāvājuma vienību cenās (līguma 1.pielikums) ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

1.5. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteikto Darbu veikšanai.

1.6. Darbu uzsākšana jāsaskaņo ar līguma 8.1.punktā norādīto Pasūtītāja pārstāvi. Darbi izpildāmi Pasūtītāja noteiktā kārtībā un laikā, un jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas.

1. **DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**
   1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos saistošos normatīvos aktus.

2.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu Darbu veikšanas laikā.

2.3. Pagaidu ceļa zīmēm, signālugunīm, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai Latvijas Republikā vai ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un, ja Puses par to vienojušās rakstveidā.

2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.6. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

2.7. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

2.8. Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar līgumā noteikto Darbu izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

2.9. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir profesionāli speciālisti, kuri veiks Darbus.

1. **LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
   1. Maksimālā Līguma summa, par kādu Pasūtītājs var uzdot Izpildītājam veikt Darbu izpildi ir **41900,00 EUR** (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro 00 euro centi), bez PVN.
   2. Darbu izpildes samaksa tiek veikta, atbilstoši Izpildītāja piedāvātajām vienību cenām Finanšu piedāvājumā (1.pielikums): asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju- vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs) \_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN, vienkārtas **s**elektīvā virsmas apstrāde - vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs)\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN un divkārtu **s**elektīvā virsmas apstrāde - vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs)\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN , atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju, - vienības cena 1m2 (kvadrātmetrs)\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR bez PVN, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums).
   3. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs maksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

3.5. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam pēc faktiski paveiktā Darbu apjoma. Pasūtītājs veic tikai tāda Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda Pasūtītāja pārstāvim izpildītos darbus reāli dabā.

3.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. Defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem.

3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

**4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI**

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad līgumu paraksta līguma teksta sākumā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji.

4.2. Līguma izpildes laiks – **līdz 2020.gada 30.septembrim vai līdz brīdim, kad Izpildītājs veicis Darbu Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas apmērā, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.**

**5. PUŠU ATBILDĪBA**

5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies trešajām pusēm Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.2. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

5.3. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

5.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

5.5. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

5.6. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž līgumu.

5.7. Ja Izpildītājs Darbu izpildē piesaista apakšuzņēmējus, tad Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

1. **LĪGUMA IZBEIGŠANA un GROZĪŠANA**

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski 10 (desmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

* + 1. Ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
    2. Ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, darba atļaujas.

6.2. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam līguma 3.4.punktā noteiktās maksājuma saistības un ja maksājumu kavēšanas termiņš ir ilgāks par 10 (desmit) dienām.

6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, ņemot vērā šī līguma 3.4. un 3.5. punktā minētos nosacījumus.

6.4. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.1.punktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas bez PVN.

6.5. Ja līgums tiek izbeigts līguma 6.2.punktā minētajā gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās bez PVN.

6.6. Nav pieļaujami grozījumi attiecībā uz veicamo Darbu cenām, līguma summu un Darbu izpildes termiņiem.

6.7. Līgums var tikt izbeigts, abām pusēm rakstiski vienojoties.

1. **STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI**

7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

7.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

7.3. Visi līguma pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

1. **PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA**
   1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir: Komunālas daļas vadītājs Edgars Riežnieks, tālr.28373224, un Dunikas pagasta pārvaldes vadītāja Agija Kaunese, tālr.27050269, epasts: agija.kaunese@rucava.lv.
   2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: \_\_\_\_\_\_\_\_ tālr\_\_\_\_\_\_\_: e-pasts:[\_\_\_\_\_\_\_](mailto:ugis@ctb.lv) .
   3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
   4. Līguma 8.1. un 8.2.punktā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas dokumentus, kas saistīti ar līguma izpildi un kuriem saskaņā ar līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.
   5. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
   6. Iepirkuma nolikums, Izpildītāja iesniegtais piedāvājums un Līguma pielikumi ir šā Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
   7. Līgumam ir četri pielikumi:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz lpp;

2.pielikums – Izpildītāja Finanšu piedāvājums   uz lpp;

3.pielikums – Nodošanas-pieņemšanas akts uz lpp;

4.pielikums - Pielikums nodošanas – pieņemšanas aktam uz lpp.

**9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs** | **Izpildītājs** |
| Rucavas novada dome  Reģ.nr.90000059230  Juridiskā adrese: ‘’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  Tālr.634 67054, fax 634 61186  e-pasts: dome@rucava.lv  Valsts Kase  Kods: TRELLLV22  Konts: LV29TREL9802286012000 | Reģ.nr.  Juridiskā adrese:  LV-  Tālr. / fax  e-pasts  Banka:  Bankas kods  Norēķinu konts: |
| Priekšsēdētājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_J.Veits | Izpildītājs\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Līguma 4.pielikums

2019.gada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Līguma Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS**

Rucavā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Gads)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*Mēnesis)*

**Rucavas novada domes**, reģistrācijas Nr.90000059230, juridiskā adrese: ‘’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477, pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (turpmāk tekstā – (**Pircējs**) no vienas puses un

**Uzņēmuma nosaukums, Reģ. Nr.,** tā *(pārstāvības pamats, vārds, uzvārds)* personā, turpmāk tekstā – (Izpildītājs), no otras puses, sastāda aktu par sekojošo:

Izpildītājs ir sniedzis Pasūtītājam sekojošu pakalpojumu, apjoms *(skaitlis) t (tonna) un m2 (kvadrātmetri),*

Rucavas novadā

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju *m2 (kvadrātmetri)* | Vienkārtas selektīvā virsmas apstrāde  *m2 (kvadrātmetri)* | Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde  *m2 (kvadrātmetri)* | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju  *m2 (kvadrātmetri)* |
|  |  |  |  |

Nevienai no pusēm pretenziju un iebildumu par pakalpojuma sniegšanu un saņemšanu nav.

PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVIS IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVIS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts, atšifrējums Paraksts, atšifrējums

Līguma 5. Pielikums

Pielikums nodošanas – pieņemšanas aktam

Rucavā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( *Gads)* *\_\_\_\_\_\_\_(Mēnesis)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.  k. | Da-  tums | Autoceļa nosau-  kums | Auto-  ceļa garums (km) | Darba kilo-  metrs  (no -līdz) | Asfalta (melnā) seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju  *m2 (kvadrātmetri)* | Vien-  kārtas selektīvā virsmas apstrāde    m2 (kvadrāt- metri) | Divkārtu selektīvā virsmas apstrāde    m2 (kvadrāt- metri) | Atsevišķu vietu vienlaidus bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju  *m2 (kvadrātmetri)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVIS IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVIS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts, atšifrējums Paraksts, atšifrējums

1. Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-2)
2. Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

   Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu. [↑](#footnote-ref-3)
3. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. [↑](#footnote-ref-4)
4. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=10127>. [↑](#footnote-ref-5)
5. Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” , skatīt: <http://likumi.lv/doc.php?id=219491>. [↑](#footnote-ref-6)
6. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv>) [↑](#footnote-ref-7)